**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

18.02.2022 г. с. Георгиевка №30-п

О мероприятиях по пропуску весеннего паводка на территории Георгиевского сельсовета в 2022 году

Во исполнение постановления администрации Александровского района от 17.02.2022 № 161-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2022 года», в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов производства, сохранности материальных ценностей в период прохождения весеннего паводка 2022 года:

 1. Создать комиссию по пропуску весеннего паводка 2022 года на территории Георгиевского сельсовета в составе:

 Абдразаков Т.М. – председатель комиссии: глава администрации Георгиевского сельсовета;

 Члены комиссии:

Максутов М.Р. – руководитель ИП (по согласованию);

Абдразаков А.А. – староста село Каяпкулово (по согласованию);

Максутов В.Ф. – староста села Курпячево (по согласованию);

Абдразаков И.С. – глава КФХ (по согласованию).

2. Комиссии в срок до 23 марта 2021 года выполнить план мероприятий по пропуску весеннего паводка на территории муниципального образования Георгиевский сельсовет:

руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности провести следующие мероприятия:

 - произвести очистку мостов, труб, водостоков, расчистку улиц и территорий производственных помещений;

 - определить участие в противопаводковых мероприятиях каждого предприятия, организации, учреждения с привлечением в необходимых случаях техники, транспорта и населения;

 - создать на время паводка необходимые запасы топлива, смазочных и других материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятия;

 - учесть наличие материалов, которые могут потребоваться во время паводка;

 - вывезти все материальные ценности и готовую продукцию из затопляемых мест;

 - обеспечить полную готовность всех спасательных, противопожарных, транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы материалов;

 -на время паводка установить круглосуточные дежурства ответственных лиц на всех объектах, подвергающихся опасности затопления.

Членам комиссии провести разъяснительную работу с населением по подготовке отвода талых вод от личных подворий, принятии мер по очистке водопропускных труб, канав на придомовых территориях, разъяснить действия в случае подтопления.

 3. Обеспечить своевременную очистку труб, водоводов, кюветов, стоков воды.

4. На время паводка установить круглосуточные дежурства ответственных лиц администрации, обеспечить надзор за сохранением жилого фонда, линий электропередач, телефонных сетей, объектов водоснабжения, газоснабжения и других сооружений.

 5. Совместно с организациями эксплуатирующими водозаборы, провести очистку территорий вокруг водозаборов. Принять меры, обеспечивающие недопущение попадания талых вод в водозаборы.

 6. Организовать взаимодействие и обмен информацией с районной противопаводковой комиссией через единую дежурную диспетчерскую службу.

 7. Считать утратившим силу постановление администрации Георгиевского сельсовета от 04.03.2020 года № 4-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2020 года».

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

# Глава администрации Т.М. Абдразаков

Разослано: в дело, ЕДДС, прокурору, председателю комиссии, районной комиссии по пропуску весеннего паводка.

Приложение к постановлению

Георгиевского сельсовета

от 18.02.2022г. №30-п

План

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод

в 2022 году на территории Георгиевского сельсовета

Александровского района Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за исполнение |
| Мероприятия, проводимые до наступления паводка |
| 1. | Провести заседание комиссии по предотвращению последствий паводковой ситуации на территории сельсовета | до 20.03.2022 | Глава сельсовета |
| 2. | Организовать проверки (осмотр) состояния гидротехнических сооружений на территориях поселений (при наличии) | до 20.03.2022 | Глава сельсовета, члены противопаводковой комиссии |
| 3. | Организовать доведение до населения порядок действий и правила при возникновении поводковых явлений, осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов, в том числе требования пожарной безопасности. Путем распространения памяток, обнародованию информации на сайтах, информационных стендах, на сходах граждан. | до 25.03.2022 | Глава сельсовета, специалист администрации сельсовета, члены противопаводковой комиссии |
| 4. | Продолжить разъяснительную работу с населением по вопросу недопущения выхода граждан и выезда транспорта на лёд. | постоянно | Глава сельсовета, члены противопаводковой комиссии |
| 5. | Продолжить разъяснительную работу среди населения, по добровольному страхованию движимого имущества от последствий воздействия паводковых вод. | постоянно | Глава сельсовета, члены паводковой комиссии |
| 6. | Уточнить порядок оповещения населения при угрозе подтопления. | до 25.03.2022 | Глава сельсовета |
| Мероприятия, проводимые в период прохождения паводка |
| 7. | С началом половодья организовать ежедневный мониторинг за состоянием гидротехнического сооружения (при наличии) Состоянием складывающейся обстановки по прохождению паводка. | постоянно | Глава сельсовета, ведущий специалист администрации сельсовета |
| 8. | Инициировать при необходимости установку запрещающих проезд знаков, информационных аншлагов с указанием объездных путей, затопляемыми участками автодорожного полотна, низководных мостов. | В период паводка | Глава сельсовета |
| 9. | Информирование население о прогнозе прохождения весеннего паводка и мерах безопасности во время паводка | В период паводка | Глава сельсовета |
| 10. | Осуществлять координацию, контроль за своевременным качественным проведением противопадоковых мероприятий | В период паводка | Глава сельсовета. |