**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

01.03.2024 г. с. Георгиевка № 10-п

О мерах по пропуску весеннего паводка 2024 года

В соответствии с п. 7 ст. 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского района Оренбургской области, в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики в весенний паводковый период на территории муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского района Оренбургской области:

1. Утвердить комиссию по пропуску весеннего паводка 2024 года в составе согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по пропуску талых вод на муниципального Георгиевский сельсовет Александровского района Оренбургской области согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать собственникам жилых домов, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с целью исключения возможных неблагоприятных последствий весеннего половодья провести комплекс неотложных мероприятий:

- провести работы по очистке крыш от снега, предотвратить возможность падения с крыш снежных глыб;

- провести очистку территории усадеб, организаций от снега;

- очистить земли общего пользования, прилегающие к территориям усадеб, организаций до кювета;

- очистить сточные трубы в кюветах возле усадеб, организаций;

- расчистка сточных каналов от наледей, кустарника и мусора в населенных пунктах;

- провести страхование домовладений.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Георгиевского сельсовета Александровского района Оренбургской области.

И.о. главы муниципального образования А.Я. Саитова

Разослано: в дело, членам комиссии, отделам и управлениям администрации Александровского района, руководителям сельхозпредприятий, населению, прокурору

Приложение № 1

к постановлению администрации

Георгиевского сельсовета

от 01.03.2024 № 10-п

СОСТАВ

комиссии по пропуску весеннего паводка 2024 года

на территории муниципального образования Георгиевский сельсовет

Александровского района Оренбургской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | Фамилия, имя, отчество | Должность, место работы |
| 1. | Саитова Айгуль Янгизовна | Исполняющий обязанности главы администрации Георгиевского сельсовета, председатель комиссии |
| 2. | Екимов Дмитрий Сергеевич | Участковый уполномоченный полиции, член комиссии (по согласованию) |
| 3. | Абдразаков Салим Юсупович | староста с. Каяпкулово, член комиссии (по согласованию) |
| 4. | Абдразакова Лариса Рашитовна | старший учитель Георгиевского филиала МАОУ «Александровская СОШ им. Рощепкина В.Д.»  (по согласованию) |
| 5 | Кавешников Александр Викторович | Депутат Совета депутатов МО Георгиевский сельсовет от избирательного округа № 1, член комиссии (по согласованию) |
| 6 | Максутов Мажит Ритович | Депутат Совета депутатов МО Георгиевский сельсовет от избирательного округа № 1, член комиссии (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Георгиевского сельсовета

от 01.03.2024 № 10-п

План мероприятий

по обеспечению пропуска весеннего паводка в 2024 году

по муниципальному образованию Георгиевский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Взять под контроль все объекты муниципального, общественного и личного имущества, принять необходимые меры по предохранению их от затопления и разрушения | до 15 марта  2024 года | И.о. главы администрации, руководители хозяйств и организаций |
| 2 | Обеспечить своевременную очистку кюветов, дорог, водоводов, труб, мостов, расчистку улиц населенных пунктов и производственных объектов от талого снега, отведение талых вод | Весь период | И.о. главы администрации, руководители хозяйств и организаций |
| 3 | Подготовить необходимую технику в случае эвакуации населения в селе Каяпкулово | до 15 марта  2024 года | И.о. главы администрации |
| 4 | Заблаговременно провести работу с населением и руководителями сельхозпредприятий по определению мест для эвакуации скота из зон возможного подтопления. Оборудованию площадок для временного размещения животных, создания запасов кормов и всего необходимого для нормального содержания | Весь период | И.о. главы администрации, руководители хозяйств и организаций |
| 5 | Провести индивидуальные беседы с гражданами с Каяпкулово, жилище которых могут быть подтоплены по их действиям в случае подтопления и местах их эвакуации с вручением памяток, необходимости проведения страхования зданий, сооружений личного имущества граждан, попадающих в зоны возможного подтопления. А также принятия мер ими мер по очистке водопропускных труб, кюветов и мест прохождения воды на придомовых мероприятиях | до 15 марта 2024 года | И.о. главы администрации, члены комиссии руководители хозяйств и организаций |
| 6 | Организовать взаимодействие и обмен информацией с межведомственной комиссией через единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС)  (тел. 2-18-21) | Весь период | И.о. главы администрации, руководители хозяйств и организаций |
| 7 | Разработать план эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального подтопления. | Весь период | И.о. главы администрации, руководители хозяйств и организаций |
| 8 | Установить на время паводка круглосуточные дежурства ответственных лиц администрации и на объектах, подвергающихся опасности затопления (подтопления), для обеспечения контроля | Весь период | И.о. главы администрации |

**Телефоны аварийных служб:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование организации** | **Номер телефона** |
| 1 | ЕДДС Александровского района (пожарная часть) | 01, 21-8-21,  (с сотовых тел. 112) |
| 2 | Отд МВД России по Александровскому району | 02, 22-1-38 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Александровская районная больница» | 03, 21-0-27 |
| 4 | ОАО «МРСК Волги» - Оренбургэнерго» | 21-5-47 |
| 5 | КЭС Александровского района» (газовая служба) | 04, 21-2-87 |
| 6 | Александровский районный участок электрических сетей ГУП "ОКЭС" - Александровский РУЭС | 21-6-60 |