Приложение № 5

к соглашению № 11МИ

от 28 февраля 2019 г

Отчет

о реализации проектов развития  
общественной инфраструктуры,  
основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта: «Капитальный ремонтГеоргиевского СДК

2. Место реализации проекта: с.Георгиевска, ул Советская,42, Александровский район, Оренбургской области

* 1. Городской округ (муниципальный район):
  2. Поселение:
  3. Населенный пункт: с.Георгиевка

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Виды источников | План | Факт | Отклонение | Причины  отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Бюджет городского округа (поселения) | 493677,65 | 493677,65 |  |  |  |
| 2. | Население (безвозмездные поступления от жителей поселения) | 80163,38 | 80163,38 |  |  |  |
| 3. | Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)) | 148103,30 | 148103,30 |  |  |  |
| 4. | Бюджет Оренбургской области | 822796,09 | 822796,09 |  |  |  |
| 5. | Общая стоимость проекта | 1544740,42 | 1544740,42 |  |  |  |

4.Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме

1. Население:

Максутов Вадим Мажитович – 78415,84 рублей

ООО «Луговое» (от населения) – 3000 рублей

1. Организации и другие внебюджетные источники:

ИП Никифоров – 50000 рублей

ИП Максутов – 40000 рублей

ООО Луговое – 45000 рублей

ИП Абдразаков – 40000 рублей

ИП Максутов - 20000 рублей

1. Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации проекта: 3

5.1 Новых, для обеспечения функционирования объекта - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек;

5.2 Сохранено - 3человека.

6. Сроки реализации проекта:

6.1 Дата начала реализации проекта: "05" июня 2019 года

6.2 Дата ввода объекта в эксплуатацию: "19" ноября 2019 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

недобросовестный подрядчик;

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации городского округа (поселения)

Абдразаков.Т.М \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

23.12.2019г